## Slide 1: Концепция управления проектами
Тема 1

## Slide 2: План
Понятие и виды проектов
Сущность управления проектами
Принципы программно-целевого управления
Процесс управления проектом

## Slide 3: Проект - это
ограниченное во времени усилие (мероприятие, предприятие), предпринимаемое для создания уникального продукта или услуги (PMBOK Guide);
уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности, имеющий начальную и конечную дату выполнения, предпринимаемый для достижения цели, соответствующей установленным требованиям, включая ограничение по времени, затратам и ресурсам (ISO 10006:2003);
комплексное, неповторяющееся, одномоментное мероприятие, ограниченное по времени, бюджету, ресурсам, а также четкими указаниями по выполнению, разработанными по потребности заказчика (Клиффорд Ф. Грей, Ларсон У. Эрик « Управление проектами: Практическое руководство»);
система сформулированных в его рамках целей, создаваемых или модернизируемых для их реализации физических объектов, технологических процессов, технической и организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению (Шеремет В.В.).
Notes: Любой проект, полезный для организации, должен отвечать хотя бы одному из следующих требований:
содействовать повышению производительности организации;
способствовать сокращению объемов инвестиций;
содействовать сокращению текущих расходов;
комплексно влиять на все три характеристики, обеспечивая заметное улучшение текущих и будущих основных показателей организации.

## Slide 4: Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности,
характеризуемые рядом общих признаков. Основные из них таковы:
представляет собой деятельность (комплекс действий, вид деятельности);
эта деятельность ограничена во времени;
эта деятельность имеет цель;
цель деятельности является уникальной;
Ресурсы, имеющиеся для деятельности, ограничены (цель должна быть достигнута к определенной дате).
Notes: Проектная деятельность как правило инициируется некой потребностью, требующей целого комплекса взаимосвязанных действий для своего удовлетворения.
В современном понимании проекты — это то, что изменяет наш мир: строительство жилого дома или промышленного объекта, программа научно-исследовательских работ, реконструкция предприятия, создание новой организации, разработка новой техники и технологии, создание кинофильма, развитие региона — это все проекты.
В англоязычной практике для определения проекта используется термин «design».

## Slide 5: Управление проектами - это
синтетическая дисциплина, объединяющая как специальные, так и надпрофессиональные знания. Специальные знания отражают особенности той области деятельности, к которой относятся проекты (строительные, инновационные, образовательные, экологические, исследовательские, реорганизационные и др.).
область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками.
Notes: ПМ представляет собой методологию организации, планирования, руководства, координации человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, направленную на эффективное достижение его целей путем применения системы современных методов, техники и технологий управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству.

## Slide 6: Проектный менеджмент
представляет собой методологию организации, планирования, руководства, координации человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, направленную на эффективное достижение его целей путем применения системы современных методов, техники и технологий управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству.

## Slide 7: Системный подход в проектном управлении
Проект
Вход:
потребность
Выход:
удовлетворение потребности
Обеспечение:
ресурсы,
знания и опыт,
технология
Ограничения:
внешняя среда,
время,
финансовые возможности

## Slide 8
Проектная деятельность как правило инициируется некой потребностью, требующей целого комплекса взаимосвязанных действий для своего удовлетворения.
В современном понимании проекты — это то, что изменяет наш мир: строительство жилого дома или промышленного объекта, программа научно-исследовательских работ, реконструкция предприятия, создание новой организации, разработка новой техники и технологии, создание кинофильма, развитие региона — это все проекты.
В англоязычной практике для определения проекта используется термин «design».

## Slide 9: Классификация типов проектов
Классификационный признак | Типы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
По уровню проекта | проект |  |  |  | программа |  |  | система |  |  | 
По масштабы (размеру) | малый |  |  |  | средний |  |  | мегапроект |  |  | 
По сложности | простой | организационно сложный |  |  |  | технически сложный |  | ресурсно-сложный |  | комплексно-сложный | 
По срокам реализации | краткосрочный |  |  |  | среднесрочный |  |  | мегапроект |  |  | 
По требованиям к качеству и способам его обеспечения | бездефектный |  |  |  | модульный |  |  | стандартный |  |  | 
По требованиям к ограниченности ресурсов совокупности проектов | мультипроект |  |  |  |  |  | монопроект |  |  |  | 
По характеру проекта (уровню участников) | международный (совместный) |  |  |  |  |  | отечественный: - государственный, - территориальный, - местный. |  |  |  | 
По характеру целевой задачи | антикризисный |  | инновационный |  |  | маркетинговый |  |  | образовательный |  | чрезвычайный
По объекту инвестиционной деятельности | финансовый |  |  |  |  |  | реальный |  |  |  | 
По главной причине возникновения проекта | открывшиеся возможности |  |  | чрезвычайная ситуация |  |  | необходимость структурно-функциональных преобразований (реорганизация, реструктуризация, реинжиниринг) |  |  |  | 

## Slide 10: Классификация проектов:
По сфере реализации:
бизнес-проекты (определяют сущность учения о проектном менеджменте);
социальные (социально мотивированные проекты с целью оказания помощи определенным слоям населения или проблемным группам);
общественные (проекты в сфере общественных товаров, услуг, решений);
военные (находят осуществление в области военных действий и их предотвращении, а также разработке военной техники и оружия);
личные (значительные мероприятия в частной жизни человека).
В глобальном масштабе:
международные;
межкультурные.

## Slide 11: Классификация проектов
По сфере реализации:
бизнес-проекты (определяют сущность учения о проектном менеджменте);
социальные (социально мотивированные проекты с целью оказания помощи определенным слоям населения или проблемным группам);
общественные (проекты в сфере общественных товаров, услуг, решений);
военные (находят осуществление в области военных действий и их предотвращении, а также разработке военной техники и оружия);
личные (значительные мероприятия в частной жизни человека).
В глобальном масштабе:
международные;
межкультурные.

## Slide 12: Любой проект, полезный для организации, должен отвечать хотя бы одному из следующих требований:
содействовать повышению производительности организации;
способствовать сокращению объемов инвестиций;
содействовать сокращению текущих расходов;
комплексно влиять на все три характеристики, обеспечивая заметное улучшение текущих и будущих основных показателей организации.

## Slide 13: Функциональные области управления проектами
1. Управление предметной областью проекта (содержанием и границами)
2. Управление проектом по временным параметрам
3. Управление стоимостью проекта
4. Управление качеством
5. Управление персоналом
6. Управление коммуникациями
7. Управление проектными отклонениями
8. Управление контрактами

## Slide 14: Принципы управления проектом:
целенаправленность;
системность;
комплексность;
обеспеченность;
приоритетность;
экономическая безопасность;
согласованность федеральных и региональных интересов и задач;
своевременность.

## Slide 15: Жизненный цикл проекта
(промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения) – исходное понятие для исследования проблем финансирования работ и принятия соответствующих решений.
Команда проекта
специальная группа, которая становится самостоятельным участником проекта или входит в состав одного из этих участников и осуществляет управление инвестиционным процессом.

## Slide 16: Процесс управления проектом
Notes: ЖЦ проекта (промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения) – исходное понятие для исследования проблем финансирования работ и принятия соответствующих решений.