## Slide 1: Концепция управления проектами
Тема 1

## Slide 2: План
Понятие и виды проектов
Сущность управления проектами
Принципы программно-целевого управления
Процесс управления проектом

## Slide 3: Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности
характеризуемые рядом общих признаков, основные из них таковы:
направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов;
координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных действий;
ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом.

## Slide 4: Проект - это
замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, обоснования расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации.
работы, планы, мероприятия и другие задачи, направленные на создание уникального продукта (устройства, работы, услуги).
Программа — это совокупность проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения.

## Slide 5: Системный подход в проектном управлении
Проект
Вход:
потребность
Выход:
удовлетворение потребности
Обеспечение:
ресурсы,
знания и опыт,
технология
Ограничения:
внешняя среда,
время,
финансовые возможности

## Slide 6
Проектная деятельность как правило инициируется некой потребностью, требующей целого комплекса взаимосвязанных действий для своего удовлетворения.
В современном понимании проекты — это то, что изменяет наш мир: строительство жилого дома или промышленного объекта, программа научно-исследовательских работ, реконструкция предприятия, создание новой организации, разработка новой техники и технологии, создание кинофильма, развитие региона — это все проекты.
В англоязычной практике для определения проекта используется термин «design».

## Slide 7: Классификация типов проектов
Классификационный признак | Типы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
По уровню проекта | проект |  |  |  | программа |  |  | система |  |  | 
По масштабы (размеру) | малый |  |  |  | средний |  |  | мегапроект |  |  | 
По сложности | простой | организационно сложный |  |  |  | технически сложный |  | ресурсно-сложный |  | комплексно-сложный | 
По срокам реализации | краткосрочный |  |  |  | среднесрочный |  |  | мегапроект |  |  | 
По требованиям к качеству и способам его обеспечения | бездефектный |  |  |  | модульный |  |  | стандартный |  |  | 
По требованиям к ограниченности ресурсов совокупности проектов | мультипроект |  |  |  |  |  | монопроект |  |  |  | 
По характеру проекта (уровню участников) | международный (совместный) |  |  |  |  |  | отечественный: - государственный, - территориальный, - местный. |  |  |  | 
По характеру целевой задачи | антикризисный |  | инновационный |  |  | маркетинговый |  |  | образовательный |  | чрезвычайный
По объекту инвестиционной деятельности | финансовый |  |  |  |  |  | реальный |  |  |  | 
По главной причине возникновения проекта | открывшиеся возможности |  |  | чрезвычайная ситуация |  |  | необходимость структурно-функциональных преобразований (реорганизация, реструктуризация, реинжиниринг) |  |  |  | 

## Slide 8: Управление проектами - это
синтетическая дисциплина, объединяющая как специальные, так и надпрофессиональные знания. Специальные знания отражают особенности той области деятельности, к которой относятся проекты (строительные, инновационные, образовательные, экологические, исследовательские, реорганизационные и др.).
область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объёмом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками.

## Slide 9: Функциональные области управления проектами
1. Управление предметной областью проекта (содержанием и границами)
2. Управление проектом по временным параметрам
3. Управление стоимостью проекта
4. Управление качеством
5. Управление персоналом
6. Управление коммуникациями
7. Управление проектными отклонениями
8. Управление контрактами

## Slide 10: Применение методов управления проектами будет иметь успех при наличии следующих основных элементов:
1) ограничение масштаба проекта
2) возможность разделения продукта на части
3) возможность разбиения проекта
4) создание малых групп и управление ими
5) небольшое количество жестких правил, применяемых для усиления координации и синхронизации
6) хорошие коммуникации, как внутри команд и функциональных групп, так и между ними
7) гибкость производственного процесса, необходимая для приспособления к меняющимся условиям

## Slide 11: Принципы программно-целевого управления
целенаправленность;
системность;
комплексность;
обеспеченность;
приоритетность;
экономическая безопасность;
согласованность федеральных и региональных интересов и задач;
своевременность.

## Slide 12: Проектный менеджмент
представляет собой методологию организации, планирования, руководства, координации человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, направленную на эффективное достижение его целей путем применения системы современных методов, техники и технологий управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству.

## Slide 13: Процесс управления проектом

## Slide 14: Жизненный цикл проекта
(промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения) – исходное понятие для исследования проблем финансирования работ и принятия соответствующих решений.
Команда проекта
специальная группа, которая становится самостоятельным участником проекта или входит в состав одного из этих участников и осуществляет управление инвестиционным процессом.

## Slide 15: Любой проект, полезный для организации, должен отвечать хотя бы одному из следующих требований:
содействовать повышению производительности организации;
способствовать сокращению объемов инвестиций;
содействовать сокращению текущих расходов;
комплексно влиять на все три характеристики, обеспечивая заметное улучшение текущих и будущих основных показателей организации.