## Slide 1: Концепция управления проектами
часть 1

## Slide 2: план
Взаимосвязь между управлением проектами и функциональным менеджментом
Управляемые параметры проекта
Международные стандарты и сертификация в области управления проектами
Основные фазы управления проектами
Общие принципы построения организационных структур управления проектами
Проектное финансирование
Маркетинг проекта
Планирование проекта
Управление стоимостью проекта
Управление работами по проекту
Управление ресурсами проекта
Управление рисками
Контроль и регулирование проекта
Оценка эффективности инвестиционных проектов

## Slide 3: Организация работ по типовому проекту

## Slide 4: Взаимосвязь целей

## Slide 5: Сравнение функций функционального и проектного менеджмента

## Slide 6: Управляемые параметры проекта
объемы и виды работ по проекту;
стоимость, издержки, расходы по проекту;
временны ´е параметры, включающие сроки, продолжительность и резервы выполнения работ, этапов, фаз проекта; а также взаимосвязи работ;
ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том числе человеческие или трудовые, финансовые, материально-технические, подразделяемые на строительные материалы, машины, оборудование, комплектующие изделия и детали, а также ограничения по ресурсам;
качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов проекта и пр.

## Slide 7: Наиболее известные стандарты в сфере проектного управления

## Slide 8: Жизненный цикл проекта

## Slide 9: Пример жизненного цикла программного продукта

## Slide 10: Процессы проекта
стратегические (определение направления проекта);
относящиеся к ресурсам и персоналу;
касающиеся взаимосвязей;
касающиеся области применения;
касающиеся времени;
связанные с затратами;
связанные с передачей информации;
касающиеся рисков;
связанные с закупками.

## Slide 11: PMBОK Guide

## Slide 12: PMBОK Guide

## Slide 13: Основные фазы управления проектами
Прединвестиционная
Инвестиционная и эксплуатационная

## Slide 14: Прединвестиционная фаза

## Slide 15: Этапы разработки проектной документации

## Slide 16: Этапы инвестиционной и эксплуатационной фаз:
Этапы разработки проектной документации
Проектная подготовка строительства.
Разработка специальных разделов проекта.
Согласование проектной документации.
Государственная экспертиза.
Утверждение проектной документации.
Передача проектов заказчикам.
Строительная фаза
Завершение инвестиционно-строительного проекта.

## Slide 17: Традиционная схема взаимодействия участников проекта

## Slide 18: Промежуточная схема «под ключ» взаимодействия участников проекта

## Slide 19: Целостная схема «под ключ» взаимодействия участников проекта

## Slide 20: Модифицированная схема «под ключ» взаимодействия участников проекта

## Slide 21: Схема «проектного управления» взаимодействия участников проекта

## Slide 22: Формы проектного финансирования

## Slide 23: Маркетинг проекта включает
1) маркетинговые исследования;
2) разработка стратегии маркетинга;
3) формирование концепции маркетинга;
4) программа маркетинга проекта;
5) бюджет маркетинга проекта;
6) реализация мероприятий по маркетингу проекта.

## Slide 24: Разработка маркетинговой стратегии проекта

## Slide 25: Структура деятельности по формированию концепции маркетинга проекта

## Slide 26: Структура бюджета маркетинга

## Slide 27: Реализация маркетинга проекта

## Slide 28: Взаимосвязь маркетинга с другими функциями и подсистемами УП